Van mis comentarios a una navegación sistemática por:
http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/
 23/11/04 Ramón, Mariana y JIP, vamos a revisar el doc. Y comentar punto por punto.
Quizás aparezcan comentarios ya hechos pero la idea es tener respuesta sobre todo lo observable todavía.
Página de Inicio:
1)       Eliminar los textos en inglés y ponerlos en castellano.
Hay 2 opciones: 

Uno, se entra por defecto a español.

Dos, se define un home “neutro” para elegir idioma desde allí.
Definir que va como contenido de la pantalla inicial. JIP propone poner: http://www.funredes.org/mistica2/
2)       En la barra de verde de menús desplegables:

a) Correrla más a la izquierda para que quepa toda en una línea
Hecho.
b) OJO: Centro Virtual de Aprendizaje (mayúsculas)
Hecho.

Falta en todo caso acordar la jerarquía definitiva de los elementos de esta barra.

2ª) No aparece FAQ y Glosario.
3)       Hace falta un botón para regresar a la página anterior y otro a la página de inicio en todas las páginas internas.
Enlace a Inicio se agrego como primer elemento de la barra verde de menús.

Botón “back” – pendiente.
 
Sobre Mística
Conceptos básicos
Metodologías
Documentos
Estadísticas
Presentación
Lista de discusión
Evaluaciones Mística
(http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php#)
                        No hay nada.
            Créditos (http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php/articles/c98/)

Créditos Mística (http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php/articles/c100/)
Créditos Olística (http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php/articles/c102/)
Créditos X (http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php/articles/c104/)
                                   Nada en todas las páginas
1)       En algún momento revisamos la redacción de los Conceptos básicos para hacer la migración pero ahora no tengo el URL respectivo.
Necesitamos que LG envíe el texto de “Conceptos básicos”.
Pendiente de definir definitivamente jerarquías de subniveles. 
 
Ciberoteca
Mariana dice: Ya hay documentos migrados, pero aun falta darle formato y colocarlos en el lugar que irán finalmente.
Ramón dice: He empezaso a improvisar con esto del formato (grafismo) de la ciberoteca, puedes ver de nuevo en http://m2.oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php/docs. He agregado el vínculo en el menú a la ciberoteca, se irán agregando a medida que se avance en todo esto, espero para hoy poner muchas cosas en claro con Javier, para que vaya tomando forma el sitio. Esperemos que a la CV no se le ocurra que esta no es una buena plataforma, después de todo este trabajo a vapor.
1)       Bien que esté subida de nivel.
Mismo comentario: Falta en todo caso acordar la jerarquía definitiva de este elemento. 
2)       El menú desplegable aparece vacío.
Opción 1: JIP sugiere un texto de bienvenida a la Ciberoteca, un corto QUE ES con un instructivo tan sencillo como sea posible para orientar al usuario.
Opcion 2: que aparezca la planilla de contribución.
3)       Nada migrado
Talvez no este visible.... pero ya estan migrados 90 articulos como se puede ver en:

http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php/docs
 
FAQ y Glosario
En la revisión no aparecia el enlace de FAQ y Glosario .. Ramón reviso y vemos ahora que hay un problema por la extensión de las palabras... hay un límite de caracteres que no se puede sobre pasar sin que dañe el diseño y se vea asi: 

http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php
Proponemos como solución: 1) Quitar inicio de la barra verde de menús, y ponerlo justo encima de la cajita de busqueda de la izquierda.   2) Jerarquizar adecuadamente el orden de los elementos de la barra verde de menús. 
1)       Bien que se haya incorporado el Glosario
2)       Nada bajo ese renglón, vacíos:

a.       FAQ Mística
  Pendiente contenido.
b.       FAQ Olística
Pendiente contenido.
c.       Glosario 

 Se incorporo la categoría pero no tenemos el contenido. Está pendiente.
Metasitio
2)       No hay migración
Pendiente porque el metasitio todavía no funciona en Xaraya. 
3)       El desplegable “Temática transversal” debe ocupar solo una línea.
Hecho.
4)       Sé que hay una versión “xaraya” del metasitio pero no tengo su dirección. recuerden que aqui están planteados cambios importantes en las funcionalidades de consulta, actualización y validación.
Pendiente porque el metasitio todavía no funciona en Xaraya. 
 
Proyectos Místic@s
1)       No hay migración 
Se acordó que no migraba ninguno de estos contenidos...
2)       Los desplegables siguientes están vacíos:
... lo que podría estar sería un texto breve explicando QUE ES cada proyecto mas un enlace al sitio viejo. Vamos entonces a definir los textos para migrarlos.
a.       Proyecto EMEC

b.       PAD (debe decir: Proyecto PAD)
Hecho.
c.       Evaluaciones

d.       Olística
e.       Aplicaciones piloto

f.         Realística
g.       Utopista

 
L@s Místic@s
1)       No hay migración por ahora
Mariana dice que el script para la migración está hecho, pero faltan ajustes (formato de fecha, etc. 
2)       Los desplegables siguientes están vacíos:

a.       Miembros
Faltan ajustes al script pendiente
b.       Suscripción y retiros
Falta hacer el enlace para la planilla de inscripcion que debe enviar un correo automatico al administrador quien la valida pendiente
c.       Reglas de la CV
Actualmente Mariana trabaja en eso.  El doc entero sobre Reglas CV esta migrado pero ella le esta dando formato (paginacion, indice, etc.)
d.       Opciones (¿qué es esto?)
Ramon dice: se supone que ahí los miembros podrán cambiar sus opciones personales, como nombre, etc.  
e.       Estadísticas
No migra. Se pone un enlace al sitio viejo. 
3)       Tengo la dirección de la página de Miembros que se está trabajando (http://www.mistica.net/index.php/roles/list/viewall). Van algunos comentarios.
Mariana dice: Te enviamos la pagina de prueba, aun faltaban algunos detalles, lo mas importante por el momento era determinar como migrar las 600 y pico de personas entre suscritos y retirados, esa tarea ya esta determinada y cumplida, ahora falta ocultar los retirados, el formato y la estética.

a.       Gráficamente está mal diagramada. Bueno en realidad NO está diagramada que es diferente. Los campos aparecen salidos de la página sin ninguna gracia u orden distinguible, ni formato.
Si.  No hay diagramación. 
b.       Donde dice “email” debería decir “correo-e”.
pendiente
c.       Donde dice “Suscribirme a las Listas” debería decir “Suscrit@ a las listas”.
pendiente
d.       Donde dice “Otros E-Mails” debería decir “Otros correos-e”.
pendiente
e.       Las Cajas de Texto deberían eliminarse.
No van a estar en Mistica.Net
f.         La búsqueda no funciona.
Funciona pero es una búsqueda muy sensible a carácteres, mayusculas, acentos. Ej: buscamos “Pinzon” y no apareció nadie, pero por “Pinzón” si apareció uno.

Sugerencia: Introducir una nota aclaratoria (advertencia) para el usuario de esta situación.
g.       L@s miembros aparentemente están ordenados por nombre, no por apellidos, pero los primeros no obedecen a esta regla.
Pendiente por arreglar.
h.       Las “Fechas de nacimiento” están codificadas según el calendario sumario antiguo: no se entienden,
Mariana dice que Xaraya muestra solo las fechas que son mayores de 1970! Y ls otras las oculta, por lo que hemos tratado de buscar la forma de que se puedan mostrar o simplemente hacer el calculo de la edad con dicha fecha.   pendiente
i.         La “Edad” no es tal y más bien parece un “Año de nacimiento”.

¡¡¡¡Yo no nací en 1951!!!!
Entonces no apareces  :-)   
4)       He visto previamente también las Reglas migradas a Xaraya, sin formatear pero con ajustes al contenido. Tampoco sé dónde están ahora.

 Mariana esta formateando este doc.
Mística en acción
            Lista de discusión
            Reglas de la CV
            Chat
            Foro
            Mercado de proyectos
            Lecciones aprendidas
            Realística
No debería aparecer acá Realística si ya está en ‘Proyectos Místicos’.
1)       Creo que ciertos ítems son en plural (Listas de discusión, Chats y Foros)
Es una duda lingüística pendiente
2)       También recuerdo, o es mi imaginación febril, que las Reglas de la CV también las vimos en Xaraya sin formatear de manera definitiva. Alguien sabrá ese URL, si existe.
Ramón dice que seguro te refieres a lo que se vio como prueba en mistica.net

Ahora Mariana estaba trabajando en el formato de lo que se migro al sitio de prueba actual.
3)       El menú desplegable correspondiente se “monto” sobre el que le sigue de manera traslúcida y eso se ve muy mal. Eso es también porque el siguiente (“Centro Virtual de Aprendizaje”) toma dos líneas en lugar de una sola.

         Hecho. 
Centro Virtual de Aprendizaje
1)       De nuevo, las tres palabras comienzan con mayúscula y deben ocupar una línea.
Hecho. 
2)       El desplegable aparece en blanco y a un lado otra cajita que dice “Centro de aprendizaje”. OJO: en ninguna parte debe decir de esa manera. El nombre correcto es “Centro Virtual de Aprendizaje”. Seamos consistentes y cuidadosos en eso, nos ahorrará dolores de cabeza.
Ok.
3)       En donde puedan traten de asociar el “Centro Virtual de Aprendizaje” con las siglas “CVA”
Una sugerencia si falta espacio en la barra verde de menús era justamente poner CVA en lugar de “Centro Virtual de Aprendizaje y al pasar el ratón por la sigla CVA que se despliegue el nombre largo. Pregunta: queda descartada definitivamente esta opción?
 
            En síntesis:
A)      Hay más páginas migradas que las que se pueden revisar en esta dirección. 
Es decir, que hay páginas migradas pero no navegables. En la medida que se complete la navegabilidad todo lo que este migrado podrá revisarse.
B)      El trabajo fuerte que ha de iniciarse es el de edición gráfica. 
Si. Es prioridad UNO-A. Ramón comenta que vamos a inventar porque no hay una carta gráfica de base (no hay machote ni esquema de como debería verse cualquier contenido). Tenemos como base el diseño gráfico que aprobó la CV: que es la barra verde de arriba y la barra verde de abajo.
Todo lo que hay es el párrafo  relacionado al tema en el punto 2.3 del doc. “Informe del equipo web” (pg. 6).

Ramon dice: Si, ese es el trabajo fuerte, con lo cual estamos improvisando.
C)      Entiendo que no se ha comenzado para enfocar el esfuerzo en la migración de los contenidos establecidos. 
(carraspeo fuerte) 

La ciberoteca completa en español está migrada en el sitio http://oficina.funredes.org/~madelyn/xaraya/index.php el cual se va a migrar integro al sitio M2.

Están migradas las reglas de la CV.
D)      Los que no se migren quedarán apuntados desde el nuevo sitio.
Si. Habrá un inventario exhaustivo de enlaces para ubicar los puentes hacia y desde el sitio M2 al sitio viejo.
E)      Es necesario ver el cronograma con que se está trabajando para saber cómo vamos en relación a la fecha de entrega propuesta.
F)      El Metasitio está en paralelo y hay que incorporarlo antes de la fecha de entrega
Pendiente porque el metasitio todavía no funciona en Xaraya. 
G)     El manejo del Multilingüismo entiendo que se está manejando con un esquema de solución propuesto por Madelyn o Ramón (me perdonan la confusión a estas alturas de un viernes por la noche).

Si. Pero ahora se esta resolviendo un problema técnico que se relaciona con este manejo.  
Para cuando se implementen todas las versiones necesitaremos la traducción de los textos del sitio (nombres categorias, etc.) en Ingles, Francés y Portugués.
Mariana dice: Realmente estamos mas dedicados a resolver problemas tecnicos que a la migración de los contenidos, aunque estamos realizando las labores casi en paralelo, pues con la migracion de contenidos es que hemos estado descubriendo problemas tecnicos que hemos resuelto en el camino.

Ramon dice: Claro que si, pero estamos resolviendo algunos problemas técnicos todavía, como dijo Mariana. Lo estamos haciendo en Paralelo.
