ANALISIS DE COSTO DE MISTICA

Santo Domingo, 28/3/2004, 

Realizado por Daniel Pimienta, FUNREDES

Determinar la ecuación de coste de MISTICA no es un asunto tan facil como puede aparecer. 

¿Porque?

- Porque es un proyecto complejo con varios niveles de funcionalidad.

- Porque se requiere entender como la formidable inversión realizada (a deciembre 2004 se puede estimar que el proyecto habra acumulado, desde su inicio a final de 1998, unos gastos totales cercanos de 850,000 US$, es decir un promedio de 170,000 US$ por año o sea 14,000 US$ por mes) ha sido utilizada y cual parte fue para crear y cual es para mantener.

 - Porque es dificil en el cotidiano separar los esfuerzos de investigación y inovación de los de mantenimiento de lo que existe.

- Porque nada permite pensar que la definición de unas funcionalidades minímas que se resumen al mantenimiento de la lista de discusión y del sitio web asociado sea suficiente para mantener la esencia del proyecto.

- Porque es dificil determinar el umbral de lo que se necesita para mantener el proyecto.

- Porque es muy dificil saber como la comunidad puede tomar a cargo por solidaridad algunas de las funciones que han sido centralizadas.

ANALISIS DE GASTOS DEL PERIODO 1999-2004 (5 años)

	
	Total
	Promedio por año
	Promedio por mes

	 salarios de coordinación
:

	300,000-
	60,000
	5,000

	 salarios de personal técnico
:

	150,000+
	30,000
	2,500

	 honorarios de conducción
:

	40,000
	na
	na

	 aplicaciones pilotos directos
:

	40,000
	na
	na

	 aplicaciones pilotos indirectos
:

	15,000
	na
	na

	 reuniones presenciales directos
 (4 reuniones)
	120,000--
	na
	na

	 reuniones presenciales indirectos
:

	40,000
	na
	na

	 metasitio:

	10,000
	na
	na

	 experimento EMEC
 durante 10 meses
	30,000+++
	na
	3,000

	 traducciones:

	15,000
	3,000
	na

	 costo fijo y administrativo
:

	85,000+
	18,000
	1,500

	TOTAL
	845,000
	170,000
	14,000


ESCENARIOS PARA EVALUACION DE COSTOS

E1- Una lista no moderada sin traducciones y un sitio web con mantenimiento totalmente descentralizado y sólo eso.

Costo = 0

Comentario: El proyecto perderia rapidamente su sentido y su valor.

E2 - Lista moderada con traducciones automáticas, sitio web y metasitio mantenido y sólo eso.

Recursos

· Una persona muy experimentada a 1/3 tiempo para moderación, animación de la lista y edición del sitio web o una persona a capacitar a tiempo completo (o dos personas a mitad tiempo) para moderación y animación: 1200 US$/mes

· Una persona a mitad tiempo para gestión tecnica de la lista (suscribir y de dar de alta, mantenimiento directorio y estadisticas cada 6 meses plus gestión de traducciones automaticas) :  400 US$/mes

· Una persona tiempo completo para mantenimiento pagina web y gestión del Metasitio: 1000 US$/mes

· Una persona a 1/4 tiempo para mantenimiento servidor, plataforma y aplicaciones: 400 US$/mes

Costo = 3000 US$/mes

Comentario: Es una base para lanzar un proyecto de autonomia pero sera necesario encontrar maneras de mantener, por lo menos cada 18 meses, idealmente cada 12 meses:


- un trabajo de evaluación: 10,000 US$


- una reunión presencial: 40,000 US$


- una conducción de discusión colectiva: 10,000 US$


- un proyecto de investigación como PAD, o REVISTICA: 10,000 US$


- un proyecto de acción: 10,000 US$

Seria muy oportuno poder lanzar de nuevo un proyecto de tipo Aplicaciones Piloto cada 3 años (ya seria tiempo de relanzar uno...): 50,000 US$

Costo adicional: 130,000 US$ por periodo de 12 meses (o 18 meses)

� Incluye concepción del proyecto y de sus componentes, administración, moderación, animación, reuniones de coordinación, evaluaciones...


� Incluye diseño web, gestión de la lista y directorio, mantenimiento web, sistema y aplicaciones


� Se refiere a la producción de todos los documentos colectivos


� Monto de los fondos para las AP


� Costos de acompañamiento de las AP


� Por un total de 4 reuniones con un promedio de 30 personas invitadas


� Costos de acompañamiento incluyendo la PAD


� Incluye el costo del equipo qui condujo el experimento durante 10 meses. 


� Incluye un prorata de todos los costos asociados a la oficina de Funredes (alquiler, telefono, Internet, electricidad, secretaria...)





